Atlas Memory MCP Server

极致Token优化的代码项目记忆MCP服务器

技术落地方案 + 验证方案

版本 1.0 | 2026年5月

# 一、项目概述

## 1.1 核心目标

构建一个高度Token优化的代码项目记忆MCP Server，为OpenCode、Cline等AI编码工具提供：

- 自动构建项目代码知识图谱（函数/类/文件/依赖关系）

- 跨会话持久化记忆（用户偏好/项目特性/常用模式）

- 智能检索与上下文推理

## 1.2 设计原则

| 原则 | 具体要求 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| Token极简 | 工具Schema < 500 token，返回结果精简 | 比竞对手节省90%+ |
| 单一职责 | 每个工具只做一件事 | 易于理解和使用 |
| 服务端处理 | 复杂逻辑在服务器端完成 | 减少LLM推理负担 |
| 增量更新 | 只处理变更部分，不重建全部 | 提升性能 |

## 1.3 目标用户

- OpenCode 用户（通过 opencode.jsonc 配置）

- Cline 用户（通过 mcp_settings.json 配置）

- Claude Code 用户（通过 MCP 配置）

# 二、技术架构

## 2.1 整体架构

采用"胖Server、瘦协议"模式，所有复杂逻辑封装在MCP Server内部：

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                    MCP Memory Server                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ┌─────────────┐                                            │

│  │  exec_code  │  ← 唯一主入口(Code Mode)            │

│  │  (1 tool)   │    实现90%+ Token节省              │

│  └─────────────┘                                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  Internal Modules (not exposed to LLM):                     │

│  ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐           │

│  │  Graph      │ │  Vector     │ │  Lifecycle  │           │

│  │  Engine     │ │  Search     │ │  Manager    │           │

│  └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘           │

├─────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐   │

│  │         Storage Layer (SQLite + JSONL)              │   │

│  └─────────────────────────────────────────────────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 核心设计决策

决策1：单工具入口（Code Mode）

问题：传统MCP服务器暴露10+工具，每个工具的Schema都会消耗Token。

解决：只暴露1个工具 exec_code，LLM通过这个工具执行JavaScript代码，代码内部调用服务器的内部API。

Token节省对比：

| 方式 | 工具数 | Schema Token | 操作Token | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统多工具 | 10+ | ~3,000 | ~5,000 | ~8,000 |
| Code Mode | 1 | ~200 | ~500 | ~700 |
| 节省率 | - | 93% | 90% | 91% |

决策2：混合存储架构

结合知识图谱和向量搜索，各司其职：

| 存储类型 | 存储内容 | 查询方式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识图谱 | 实体+关系（函数/类/文件/依赖） | 图遍历、路径查询 | 精确关系、代码结构 |
| 向量索引 | 语义嵌入 | 相似度搜索 | 模糊查询、语义理解 |
| 元数据 | 访问统计、时间戳 | 范围查询 | 热点识别、遗忘策略 |

决策3：轻量级实现

| 组件 | 技术选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | TypeScript | MCP SDK官方支持，生态成熟 |
| 存储 | SQLite + JSONL | 无需额外服务，部署简单 |
| 向量搜索 | sqlite-vec | 纯SQLite方案，无额外依赖 |
| 代码分析 | Tree-sitter | 多语言AST解析，轻量级 |
| 嵌入模型 | all-MiniLM-L6-v2 | 开源、轻量、可本地运行 |

# 三、数据模型

## 3.1 实体类型定义

// 代码实体

interface CodeEntity {

id: string;           // 唯一标识

type: 'function' | 'class' | 'file' | 'module' | 'variable';

name: string;         // 名称

path: string;         // 文件路径

line_start: number;   // 起始行

line_end: number;     // 结束行

signature?: string;   // 函数签名

docstring?: string;   // 文档注释

embedding?: number[]; // 语义嵌入

}

// 关系类型

interface CodeRelation {

from_id: string;

to_id: string;

type: 'calls' | 'imports' | 'extends' | 'implements' | 'depends_on';

}

// 观察记录

interface Observation {

entity_id: string;

content: string;      // 原子性事实

source: 'user' | 'agent' | 'analysis';

created_at: number;

access_count: number; // 访问次数（用于遗忘策略）

}

## 3.2 数据库Schema

-- 实体表

CREATE TABLE entities (

id TEXT PRIMARY KEY,

type TEXT NOT NULL,

name TEXT NOT NULL,

path TEXT NOT NULL,

line_start INTEGER,

line_end INTEGER,

signature TEXT,

docstring TEXT,

embedding BLOB,        -- 序列化的向量

created_at INTEGER,

updated_at INTEGER,

access_count INTEGER DEFAULT 0

);

-- 关系表

CREATE TABLE relations (

id INTEGER PRIMARY KEY,

from_id TEXT NOT NULL,

to_id TEXT NOT NULL,

type TEXT NOT NULL,

FOREIGN KEY (from_id) REFERENCES entities(id),

FOREIGN KEY (to_id) REFERENCES entities(id)

);

-- 观察表

CREATE TABLE observations (

id INTEGER PRIMARY KEY,

entity_id TEXT NOT NULL,

content TEXT NOT NULL,

source TEXT NOT NULL,

created_at INTEGER,

access_count INTEGER DEFAULT 0,

FOREIGN KEY (entity_id) REFERENCES entities(id)

);

-- 索引

CREATE INDEX idx_entities_name ON entities(name);

CREATE INDEX idx_entities_path ON entities(path);

CREATE INDEX idx_relations_from ON relations(from_id);

CREATE INDEX idx_relations_to ON relations(to_id);

# 四、API设计

## 4.1 唯一对外工具：exec_code

这是唯一暴露给LLM的工具，其他所有功能都通过这个工具访问：

{

"name": "exec_code",

"description": "Execute JS to interact with project memory.",

"inputSchema": {

"type": "object",

"properties": {

"code": { "type": "string", "description": "JS code" }

},

"required": ["code"]

}

}

Schema大小：约150 token，比传统10工具方案节眆93%

## 4.2 内部API（供exec_code调用）

这些API不直接暴露给LLM，而是在执行的JavaScript代码中调用：

| API | 参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| mem.query(q) | string | Entity[] | 语义搜索 |
| mem.get(id) | string | Entity | 获取单个实体 |
| mem.getByPath(path) | string | Entity[] | 按路径获取 |
| mem.relations(id) | string | Relation[] | 获取关系 |
| mem.add(entity) | Entity | void | 添加实体 |
| mem.observe(id, text) | string, string | void | 添加观察 |
| mem.forget(id) | string | void | 删除实体 |
| mem.stats() | - | object | 获取统计 |

## 4.3 使用示例

场景：查找认证相关的所有函数

// LLM调用 exec_code，传入：

const auth = mem.query('authentication');

const funcs = auth.filter(e => e.type === 'function');

return funcs.map(f => ({

name: f.name,

file: f.path,

line: f.line_start

}));

// 返回结果（精简格式）：

[

{"name":"login","file":"auth.ts","line":15},

{"name":"verifyToken","file":"auth.ts","line":42}

]

# 五、Token优化策略

## 5.1 优化清单

| 策略 | 实现方式 | 节省效果 |
| --- | --- | --- |
| 单工具入口 | 只暴露exec_code | Schema节眆93% |
| 精简返回 | 只返回必要字段，省略embedding | 输出节眆60-80% |
| 服务端过滤 | 在服务器端完成过滤/排序/分页 | 减少往返次数 |
| 增量返回 | 每次最多10条记录 | 防止输出爆炸 |
| 字段选择 | LLM可指定需要的字段 | 按需返回 |

## 5.2 返回格式设计

默认返回最精简格式，LLM可通过代码指定需要的字段：

// 默认返回（最精简）

mem.query('auth') → [{name, path, type}]

// 指定详细字段

mem.query('auth', {fields: ['name','path','signature','docstring']})

→ [{name, path, signature, docstring}]

// 分页查询

mem.query('auth', {limit: 5, offset: 0})

# 六、记忆生命周期管理

## 6.1 遗忘策略

采用多层遗忘机制，防止记忆污染：

| 策略 | 触发条件 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 基于年龄 | 超过90天未更新 | 标记为待删除 |
| 基于不活跃 | 超过30天未访问 | 降低权重 |
| 基于预算 | 超过10,000条记录 | 清理最低权重记录 |
| 半衰期衰减 | 每10次访问 | 权重 = 100 * 0.5^(ticks/10) |

## 6.2 后台清理任务

// 配置参数

FORGETTING_MAX_AGE_DAYS=90

FORGETTING_MAX_INACTIVE_DAYS=30

FORGETTING_BUDGET_KEEP_TOP_N=10000

FORGETTING_EVERY_MINUTES=60

// 清理逻辑（后台运行）

async function cleanup() {

const now = Date.now();

const threshold = now - 90 * 24 * 60 * 60 * 1000;

// 1. 删除过期记录

await db.run(`DELETE FROM observations WHERE created_at < ?`, threshold);

// 2. 降低不活跃记录权重

const inactive = now - 30 * 24 * 60 * 60 * 1000;

await db.run(`UPDATE entities SET weight = weight * 0.5

WHERE updated_at < ?`, inactive);

}

# 七、实现计划

## 7.1 开发阶段划分

| 阶段 | 时间 | 任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0: 基础框架 | 第1-2周 | MCP Server骤架 + SQLite存储 + exec_code工具 | 可运行的MCP Server |
| P1: 知识图谱 | 第3-4周 | 实体/关系CRUD + Tree-sitter解析 | 自动构建代码图谱 |
| P2: 语义搜索 | 第5-6周 | 向量嵌入 + 相似度搜索 | 模糊查询能力 |
| P3: 记忆管理 | 第7-8周 | 观察记录 + 遗忘策略 | 持久化记忆 |
| P4: 集成测试 | 第9-10周 | OpenCode/Cline集成 + 文档 | 可安装使用的版本 |

## 7.2 技术栈详细

| 分层 | 技术 | 版本/备注 |
| --- | --- | --- |
| 运行时 | Node.js | v18+ LTS |
| 开发语言 | TypeScript | v5.0+ |
| MCP SDK | @modelcontextprotocol/sdk | 官方SDK |
| 存储 | better-sqlite3 | 同步SQLite |
| 向量搜索 | sqlite-vec | SQLite扩展 |
| 代码解析 | Tree-sitter | 多语言AST |
| 嵌入模型 | all-MiniLM-L6-v2 | 通过transformers.js |
| 沙箱 | vm2 / isolated-vm | Code Mode安全执行 |

## 7.3 项目结构

atlas-memory-mcp/

├── src/

│   ├── index.ts          # MCP Server入口

│   ├── tools/

│   │   └── exec_code.ts   # 唯一对外工具

│   ├── memory/

│   │   ├── graph.ts      # 知识图谱引擎

│   │   ├── vector.ts     # 向量搜索

│   │   └── lifecycle.ts  # 生命周期管理

│   ├── parser/

│   │   └── tree-sitter.ts # 代码解析

│   └── sandbox/

│       └── executor.ts   # Code Mode执行器

├── data/                  # 数据存储

│   └── memory.db

├── package.json

└── README.md

# 八、验证方案

## 8.1 验证目标

| 验证维度 | 目标值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| Token效率 | Schema < 500 token | 工具Schema字符数统计 |
| 查询性能 | P95 < 100ms | 基准测试 |
| 安装成功率 | 100% | 在OpenCode/Cline中安装测试 |
| 用户满意度 | NPS > 30 | 用户调查 |

## 8.2 功能测试用例

| 测试场景 | 输入 | 期望输出 | 验证点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精确查询 | mem.get('UserService') | 实体详情 | 知识图谱存取 |
| 语义搜索 | mem.query('auth') | 相关实体列表 | 向量搜索 |
| 关系遍历 | mem.relations('login') | 调用/被调用关系 | 图遍历 |
| 观察记录 | mem.observe(id, '...') | 成功 | 持久化 |
| 遗忘机制 | 等待清理周期 | 过期记录被删除 | 生命周期 |

## 8.3 集成测试步骤

- 在OpenCode中配置：编辑 opencode.jsonc，添加MCP Server

- 启动OpenCode，验证MCP连接成功

- 打开一个项目，让Agent使用mem.query查询

- 验证返回结果正确

- 在Cline中重复以上步骤

## 8.4 成功标准

第一阶段（4-6周）的成功标准：

- 技术成功：能在OpenCode/Cline中正常运行

- 功能成功：能正确查询和存取记忆

- 用户验证：获得10+ GitHub stars

- 反馈收集：获得5+ 条真实用户反馈

## 8.5 失败准则

如果出现以下情况，需要重新评估方向：

- 4周后仍无法在OpenCode中运行

- Token消耗超过预期2倍以上

- 6周后无任何用户安装或反馈

- 核心功能（查询/存取）不稳定

# 九、风险与应对

## 9.1 技术风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tree-sitter解析复杂度高 | 中 | 中 | 先支持TypeScript/Python，后扩展 |
| 向量搜索性能 | 低 | 中 | 使用sqlite-vec，已经过验证 |
| Code Mode安全性 | 低 | 高 | 使用vm2沙箱，限制危险API |

## 9.2 市场风险

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞品出现更好的记忆MCP | 高 | 中 | 专注Token效率差异化 |
| OpenCode改变MCP接口 | 低 | 高 | 保持对MCP标准协议的遵循 |
| 用户不理解如何使用 | 中 | 中 | 提供详细文档和示例 |

# 十、总结

## 10.1 核心亮点

- 唯一工具入口（Code Mode）实现91% Token节省

- 混合存储（知识图谱 + 向量搜索）兼顾精确性和语义理解

- 轻量级实现（SQLite + sqlite-vec）无需额外服务

- 增量更新和遗忘机制保持记忆质量

- 10周完成MVP，可在OpenCode/Cline中使用

## 10.2 下一步行动

- 第1周：搭建MCP Server基础框架 + SQLite存储

- 第2周：实现exec_code工具 + 基础API

- 第3-4周：实现知识图谱引擎 + Tree-sitter解析

- 第5-6周：实现向量搜索

- 第7-8周：实现记忆生命周期管理

- 第9-10周：集成测试 + 文档 + 发布

关键成功因素：专注于一个明确的痛点（Token消耗），提供一个可量化的改善（91%节省），用最小的实现复杂度（单工具入口）。